苏州市应急管理局文件

苏应急〔2021〕93号

关于印发《苏州市“亿元”以上工矿企业二级安全生产标准化创建实施方案》的通知

各市（区）应急管理局：

现将《苏州市“亿元”以上工矿企业二级安全生产标准化创建实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

苏州市应急管理局

2021年3月30日

（此件主动公开）

苏州市“亿元”以上工矿企业二级安全

生产标准化创建实施方案

为全面提升年营收“亿元”以上工矿企业（以下简称亿元企业）安全生产管理水平，夯实企业安全管理基础，助力全市亿元企业做大做强、壮大升级上市企业生力军，决定在全市开展亿元企业二级安全生产标准化创建，根据市委市政府相关文件精神，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记关于安全生产的系列重要论述精神，严格按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府对安全生产工作的决策部署，紧扣高质量发展目标，积极推进传统制造业智能化改造和数字化转型，在全市开展亿元企业二级安全生产标准化创建工作，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，进一步提升本质安全水平，为苏州建设社会主义现代化强市营造良好的安全生产环境。

二、创建目标

总体目标：将亿元企业二级标准化创建工作列入苏州市安全生产十四五规划工作指标，十四五末实现亿元企业二级（及以上）标准化达标全覆盖。

年度目标：2021年，完成现有已创建二级标准化企业的评审申报工作，全面开展亿元企业二级标准化创建工作。金属冶炼（含铸造）、粉尘涉爆、液氨制冷和有限空间作业四个重点领域亿元企业（以下简称重点领域亿元企业）全覆盖开展创建，且创建完成率不低于40%；

2022年，重点领域亿元企业达标全覆盖；

2023年，非重点领域亿元企业全覆盖开展创建，且创建完成率不低于50%；

2024年，非重点领域亿元企业创建完成率不低于80%；

2025年，“亿元”以上工矿企业二级（及以上）标准化达标全覆盖，并精心培育一批一级标准化企业。

三、工作安排

亿元企业二级标准化达标创建五年行动计划期间，每年按季度划分工作阶段。

一季度：广泛宣传发动，确定创建名单，制定年度工作计划，分解落实工作责任；

二季度：集中开展标准化创建培训辅导，鼓励企业自行创建；

三季度：严把创建质量，严格条件预审，及时申报评审材料；

四季度：开展二级标准化创建年度目标任务考核，表彰先进。

四、主要任务

（一）紧盯目标，大力推进。全市目前共有亿元企业（非化工企业）3280家，其中，一级、二级标准化企业625家；三级、小微标准化企业以及未达标企业合计2655家。化工行业亿元企业二级标准化未达标56家。各地要紧盯目标，制定“时间表”、画好“线路图”，严格按照全市创建工作时间安排，高质量完成创建工作。各市（区）年度目标任务分解表详见附件。

（二）突出重点，争创亮点。各地要着力抓好重点领域亿元企业的二级标准化创建工作，以此为突破口，带动亿元企业二级标准化全覆盖。要将亿元企业二级标准化创建工作与工业企业安全生产风险报告、使用危化品安全专项治理、重点工矿企业专项整治等年度重点工作结合起来协同推进，同步提升标准化建设质量和企业安全管理水平。要围绕全市数字经济建设大局，深入研究安全生产智能化改造、数字化转型对安全生产标准化创建及有效运行的推动作用，打造“工业互联网”助力安全生产的创新亮点。

（三）多措并举，注重实效。各地要积极组织开展亿元企业标准化创建公益培训、公益辅导，指导企业自创自建二级标准化。要以乡镇（街道、开发区）为单位，组织分行业、分领域的二级标准化创建工作互助组，将标准化运行质量水平高的企业作为示范标杆企业，充分发挥引领作用，开展互帮互学，推动标准化真创真运行。

五、组织保障

（一）高度重视，加强领导。各地要充分认识到安全生产标准化工作是落实企业主体责任、提升本质安全水平的必要途径，对强化企业安全生产基础、防范事故发生具有重要作用；要成立领导小组，由一把手领导任组长，切实加强组织领导，明确时间节点，落实工作职责，保质保量完成工作任务。创建工作列入各市（区）年度安全生产工作责任考核内容。

（二）政策引导，经费扶持。各地要根据苏州市《关于全面深化全市企业安全生产标准化建设工作的实施意见》《苏州市安全生产标准化一、二级企业创建达标奖励办法》等文件要求，制定落实相应的创建激励和达标奖励政策，加大市（区）、乡镇（街道、开发区）两级奖励补贴力度，将奖励补贴经费纳入财政预算。积极引导支持企业开展二级标准化创建，运用好创建结果，实施分类监管。

（三）加强监督，强化宣传。各地要加强监督检查，严控创建流程，确保创建质量，严格预审把关，始终坚持“创建目标是有质量的目标”和“数量和进度要服从质量”的原则，坚决防止创建工作流于形式。积极运用新闻媒体、互联网和微信公众号等平台，全方位宣传亿元企业二级标准化创建工作，树立标准化创建示范典型，增强企业社会责任感和荣誉感，营造浓厚的创建氛围。

附件：1.各市（区）年度目标任务分解表（非化工企业）

2.各市（区）年度目标任务分解表（化工企业）

附件1

各市（区）年度目标任务分解表（非化工企业）

| 市（区） | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家港市 | 14 | 35 | 49 | 50 | 34 |
| 常熟市 | 17 | 40 | 25 | 56 | 38 |
| 太仓市 | 24 | 71 | 66 | 55 | 37 |
| 昆山市 | 73 | 181 | 125 | 110 | 73 |
| 吴江区 | 49 | 121 | 130 | 101 | 70 |
| 吴中区 | 10 | 22 | 81 | 66 | 45 |
| 相城区 | 15 | 32 | 68 | 55 | 37 |
| 姑苏区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业园区 | 55 | 117 | 78 | 49 | 33 |
| 高新区 | 12 | 28 | 81 | 76 | 50 |
| 合计：2655 | 270 | 647 | 703 | 618 | 417 |

备注：表内数据每年随各地年营收“亿元”以上工矿企业统计数据实时变动。

附件2

各市（区）年度目标任务分解表（化工企业）

| 市（区） | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家港市 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 常熟市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 太仓市 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 昆山市 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 吴江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姑苏区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业园区 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 高新区 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 合计：56 | 13 | 14 | 16 | 13 | 0 |

苏州市应急管理局办公室                  2021年3月30日印发